Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby „Projektová dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun“ Zadavatel, Město Lanškroun, se sídlem nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město, IČO: 002 79 102, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun“ Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení. (dále jen „veřejná zakázka“)

- Obsah

1.	ÚDAJE O ZADAVATELI	3

2.	INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	4

2.1.	Předmět a účel veřejné zakázky	4

2.2.	Doba, místo realizace a předpokládaná hodnota veřejné zakázky	4

2.3.	Klasifikace dle CPV kódů	5

3.	POŽADAVKY NA KVALIFIKACI	5

3.1.	Základní způsobilost	6

3.2.	Profesní způsobilost	7

3.3.	Technická kvalifikace	9

4.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY	10

4.1.	Členění nabídky	11

4.2.	Forma	11

4.3.	Varianty nabídky	11

4.4.	Další informace a požadavky zadavatele na zpracování nabídky	12

5.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM	13

5.1.	Dílčí hodnotící kritérium nabídková cena (váha 90%)	13

5.2.	Dílčí hodnotící kritérium zkušenosti hlavního inženýra projektu (váha 10%)	14

6.	OSTATNÍ INFORMACE	16

6.1.	Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek	16

6.2.	Vysvětlení zadávací dokumentace	16

6.3.	Adresa profilu zadavatele	16

6.4.	Práva zadavatele	16

6.5.	Způsob ukončení zadávacího řízení	16

6.6.	Zadávací lhůta	17

6.7.	Prohlídka místa plnění	17

6.8.	Důvěrnost informací	17

7.	OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY	17

8.	PŘÍLOHY	18

Příloha č. 1 – Dokumentace	19

Příloha č. 2 – KRYCÍ LIST	20

Příloha č. 3 – vzor čestného prohlášení	22

Příloha č. 4 – seznam PODdodavatelů	27

Příloha č. 5 – TEXT NÁVRHU SMLOUVY	28

Příloha č. 6 – seznam zkušeností HLAVNÍHO INŽENÝRA PROJEKTU	29

# ÚDAJE O ZADAVATELI

| Zadavatel: | Město Lanškroun |
| --- | --- |
| Právní forma: | obec |
| Sídlo: | nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město |
| IČO: | 00279102 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Mgr. Radim Vetchý, starosta |

| Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se veřejné zakázky a zároveň zpracovatel zadávací dokumentace, vč. návrhu smlouvy |  |
| --- | --- |
| Zmocněná osoba: | iora legal, advokátní kancelář s.r.o. |
| Sídlo: | Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 |
| IČO: | 03901475 |
| Kontaktní osoba: | Filip Kolář |
| Tel.: | +420 608 377 035 |
| E-mail: | info@iora.cz |
| Kontaktní adresa zadavatele pro veškeré úkony související se zadávacím řízením | iora legal, advokátní kancelář s.r.o. Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 |

# INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

  - Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb:

- vypracování projektové dokumentace ve stupních společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen „DÚR a DSP“), dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“),

- výkon autorského dozoru,

- poskytnutí odborných konzultací,

pro projekt, jehož předmětem bude vybudování přírodního koupacího biotopu Lanškroun.

Dodavatel bude poskytovat služby zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.

Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v textu návrhu smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Zadavatel dále dává na vědomí, že maximální přípustná celková výše nákladů na vybudování přírodního koupacího biotopu Lanškroun dodavatelem zpracované DPS nesmí dle soustavy ÚRS platné ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem této veřejné zakázky přesáhnout 60 mil. Kč bez DPH.

Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

  - Doba, místo realizace a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo dodavatele, nebude-li dohodnuto jinak.

Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanoví, že s plněním předmětu veřejné zakázky bude započato bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení.

Detailní vymezení termínů plnění veřejné zakázky je uvedeno v textu návrhu smlouvy, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 900 000,- Kč bez DPH.

Z rozpočtových důvodů si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že cena vítězné nabídky bez DPH přesáhne předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

  - Klasifikace dle CPV kódů

71200000-0	Architektonické a související služby

71242000-6	Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

71246000-4	Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu

71247000-1	Dohled nad stavebními pracemi

# POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základní a profesní způsobilosti a rovněž technických kvalifikačních předpokladů uvedených dále v této zadávací dokumentaci.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích dle ustanovení § 45 odst. 1 ZZVZ a mohou je nahradit čestným prohlášením v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů dokladů o kvalifikaci.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.

Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

1) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ jinou osobou,

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Pokud však dodavatel prokazuje prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ (seznam významných služeb) vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek znít tak, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kritéria dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ.

  - Poddodavatel

Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou mu tito známi a uvést, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

  - Společná účast dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle § 77 odst.1 ZZVZ samostatně.

- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro podání nabídek, nahrazuje tento výpis doklad prokazující

  - profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a

  - základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.

- Prokázání kvalifikace pomocí certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů

V systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění kvalifikace nebo její části.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze v zadávacím řízení prokázat kvalifikaci.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.

  - Základní způsobilost

Dodavatel je v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ povinen prokázat splnění základní způsobilosti předložením prostých kopií dokladů nebo předložením čestného prohlášení, z nichž bude vyplývat, že dodavatel splňuje požadavky na základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Způsobilým je dodavatel, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

  - je-li dodavatelem právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu;

  - je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat

    - tato právnická osoba,

    - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

    - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele;

  - je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat

    - tato právnická osoba,

    - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

    - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  - je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla Dodavatele.

Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály dokladů prokazujících splnění základní způsobilosti (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již v průběhu zadávacího řízení od kteréhokoliv dodavatele), tedy:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

- písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ a ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

- výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

  - Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ prosté kopie níže uvedených dokladů či je nahradí čestným prohlášením, z něhož bude vyplývat, že dodavatel disponuje:

- ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1ZZVZ,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Zadavatel požaduje předložení živnostenského oprávnění pro projektová činnost ve výstavbě.

- doklad o odborné způsobilosti nebo doklad, že dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ.

Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky:

- autorizace inženýra pro obor pozemní stavby a

- autorizace inženýra pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

dle zákona č. 361/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Pokud právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují odbornou profesní způsobilost, nemusí dodavatel výše uvedené doklady předkládat.

Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály dokladů prokazujících splnění profesní způsobilosti (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již v průběhu zadávacího řízení od kteréhokoliv dodavatele), tedy:

- ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1 ZZVZ,

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu živnostenského oprávnění dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro projektovou činnost ve výstavbě.

- doklad o odborné způsobilosti dodavatele, nebo doklad, že dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilosti zabezpečuje dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

  - osvědčení o autorizaci inženýra pro obor pozemní stavby a

  - osvědčení o autorizaci inženýra pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

dle zákona č. 361/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

  - Technická kvalifikace

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ čestné prohlášení nebo níže uvedené doklady, z nichž bude vyplývat, že dodavatel splňuje minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů stanovených níže.

Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály dokladů prokazujících splnění technické kvalifikace (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již v průběhu zadávacího řízení od kteréhokoliv dodavatele), tedy:

- dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ – Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 7 let před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

S ohledem na specifický předmět plnění, se kterým souvisí také množství poskytnutí obdobných služeb jednotlivými dodavateli mj. na území ČR a za účelem nezbytného zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ zohlední doklady za dobu delší (tj. 7 let před zahájením zadávacího řízení) než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

V seznamu by měly být uvedeny zejm. tyto informace: výše finančního plnění, doba poskytnutí, název objednatele vč. kontaktní osoby.

Dodavatel je oprávněn místo seznamu významných služeb zadavateli předložit smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Dodavatel u každé významné služby uvedené v seznamu významných služeb uvede, zda byly poskytovány společně s jiným dodavatelem a jaký byl podíl dodavatele (stanovení v %) na celkovém plnění, či zda byly realizovány dodavatelem jako poddodavatelem s uvedením rozsahu, v jakém se na poskytování služeb podílel. Pro posouzení splnění tohoto kvalifikačního předpokladu lze použít pouze tento podíl na poskytovaných službách.

Za významné služby zadavatel považuje provedení a řádné dokončení těchto zakázek:

- min. 2 zakázky spočívající ve zpracování projektové dokumentace alespoň ve stupni pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti, a to pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH, v každém jednotlivém případě, a

- min. 2 zakázky spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, a to pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH v každém jednotlivém případě.

Shora uvedené požadavky zadavatele na jednotlivé významné zakázky lze prokázat prostřednictvím dvou či více referenčních zakázek (významných služeb), pokud tyto splňují shora uvedené požadavky zadavatele na jednotlivé významné služby.

- dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ – Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků zajišťujících kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a dále dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ – Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům, které budou služby poskytovat.

Ze seznamu bude vyplývat, že v realizačním týmu dodavatele určenému k plnění veřejné zakázky bude alespoň 1 technik, který splňuje níže uvedené minimální požadavky zadavatele na tuto osobu.

Dodavatel dále prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaného profesního životopisu, dokladu o vzdělání osoby, která se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoba splňuje níže uvedené požadavky zadavatele, a že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.

Strukturovaný profesní životopis by měl obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k účastníkovi, podíl na realizaci této veřejné zakázky, vlastnoruční podpis uváděné osoby a datum jeho podpisu.

Hlavní inženýr projektu:

- autorizace inženýra pro obor pozemní stavby a/nebo

autorizace inženýra pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

- praxe v oboru pozemní stavby a/nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v délce alespoň 5 let (pro vyloučení pochybností zadavatel stanoví, že se jedná o délku praxe bez ohledu na autorizaci),

- zkušenost s realizací min. 1 zakázky na pozici hlavní inženýr projektu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace alespoň ve stupni pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti, a to pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH,

- zkušenost s realizací min. 1 zakázky na pozici hlavní inženýr projektu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, a to pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH.

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedené požadavky zadavatele na významné (referenční) zakázky lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek (významných služeb), pokud tyto splňují shora uvedené požadavky zadavatele na jednotlivé významné služby.

# ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL: https://zakazky.lanskroun.eu/, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se ZZVZ.

Požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy.

  - Členění nabídky

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:

- Krycí list nabídky (vzor uvedený v příloze této zadávací dokumentace).

- Příp. plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele (resp. statutárními orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním nabídky za dodavatele, nebo za sdružení.

- Seznam poddodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a podílu na realizaci předmětu veřejné zakázky (dodavatel může využít vzor v příloze této zadávací dokumentace); v případě, že dodavatel nehodlá část plnění plnit poddodavatelsky, uvede tuto skutečnost ve své nabídce.

- Příp. písemný závazek poddodavatele či jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ, pokud je jejich prostřednictvím prokazována kvalifikace.

- Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti;

- Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti;

- Doklady k prokázání technické kvalifikace.

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

- Seznam zakázek hlavního inženýra projektu

  - Forma

Dodavatel předloží nabídku výhradně v elektronické formě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na URL adrese: https://zakazky.lanskroun.eu/

Zadavatel uvádí, že pro možnost podat nabídku a komunikovat se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK musí být dodavatel řádně registrovaným dodavatelem. Pro získání možnosti přihlášení do systému E-ZAK je zapotřebí se registrovat do Centrální databáze dodavatelů (CDD) systému FEN.cz na adrese https://fen.cz/#/registrace, kde lze nalézt všechny podrobnosti a návody k registraci.

Po vyplnění povinných polí zaregistruje dodavatel svou organizaci, kterou pak musí nechat ověřit, aby si mohl vytvořit uživatele a získat možnost přihlásit se do E-ZAKu a posílat zprávy či nabídky. Zadavatel upozorňuje, že Registrační proces trvá do 48 hodin (počítáno v pracovní dny).

Případné podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na URL adrese https://zakazky.lanskroun.eu/, zejména v sekci „Manuály“.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

  - Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

  - Další informace a požadavky zadavatele na zpracování nabídky

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podá nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

# HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle § 114 ZZVZ, přičemž zadavatel stanovuje, že jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka, která nejlépe splní následující podkritéria:

      - Nabídková cena						váha 90%

      - Zkušenosti hlavního inženýra projektu				váha 10%

Celkové hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky provede hodnotící komise tak, že u každé nabídky sečte počet bodů získaných účastníkem u obou dílčích hodnotících kritérií. Na základě takto stanovených výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty součtu.

Každé jednotlivé nabídce bude v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria přiděleno hodnotící komisí takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria.

Hodnocení nabídek v rámci obou dílčích hodnotících kritérií bude provedeno bodovací metodou dle popisu uvedeného níže u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií. Na základě součtu výsledných bodových hodnot získaných v jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude stanoveno celkové pořadí nabídek tak, že jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů v součtu za všechna dílčí hodnotící kritéria. Maximální počet bodů činí 100.

Celkový počet bodů = počet bodů za kritérium celková nabídková cena + počet bodů za kritérium zkušenosti hlavního inženýra projektu

V případě rovnosti bodů bude jako úspěšnější hodnocena nabídka účastníka s nižší celkovou nabídkovou cenou.

Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě (2) desetinná místa podle matematických pravidel.

  - Dílčí hodnotící kritérium nabídková cena (váha 90%)

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny za realizaci celé veřejné zakázky v Kč bez DPH, která bude účastníkem doplněna do Krycího listu obsaženého v zadávací dokumentaci.

Dodavatel stanoví jednotlivé jednotkové nabídkové ceny za provedení veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK) bez DPH.

Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v krycím listu, a to v členění dle krycího listu. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky nabídkové ceny v návrhu smlouvy; žádná z položek nesmí být oceněna nulou.

Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou získá v rámci hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria 90 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů v poměru nejnižší celkové nabídkové ceně k hodnocené celkové nabídkové ceně podle vzorce:

| Počet bodů za kritérium = 90 * | nejnižší celková nabídková cena |
| --- | --- |
|  | hodnocená celková nabídková cena |

  - Dílčí hodnotící kritérium zkušenosti hlavního inženýra projektu (váha 10%)

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit zkušenosti hlavního inženýra projektu. Předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou zkušenosti hlavního inženýra projektu, uvedené v tabulce Seznam zakázek hlavního inženýra projektu, která bude tvořit nedílnou součást nabídky účastníka, prostřednictvím kterého účastník prokázal splnění požadované kvalifikace, a to v níže vymezeném rozsahu:

- zkušenost s realizací zakázky, jejíž předmětem plnění bylo zpracování projektové dokumentace alespoň ve stupni pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti, a to pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH,

- zkušenost s realizací zakázky, jejíž předmětem plnění bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, a to pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH.

(každý samostatně dále jen „relevantní zakázka“).

Zkušenosti vedoucího realizačního týmu budou hodnoceny prostřednictvím počtu (jednotkového množství) realizovaných zakázek nad kvalifikační minimum jeho pracovní pozice dle čl. 3.3 písm. b) této zadávací dokumentace, dle shora uvedeného vymezení, na kterých se v příslušné pozici podílel v posledních 15 letech ode dne konce lhůty pro podání nabídek a které budou uvedeny v tabulce Seznam zakázek hlavního inženýra projektu, která bude tvořit nedílnou součást nabídky účastníka.

Maximální počet zkušeností (konkrétních zakázek), které budou hlavnímu inženýrovi projektu pro účely hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria započteny a zohledněny jsou 4 různé zkušenosti nad kvalifikační minimum, z toho 2 zkušenosti, jejichž předmětem bylo vypracování dokumentace alespoň ve stupni pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a 2 zkušenosti, jejichž předmět bylo vypracování dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Vyšší počet zkušeností (konkrétních zakázek) než uvedený maximální nebude v rámci hodnocení zohledňován, tj. nabídky, z nichž bude vyplývat, že hlavní inženýr projektu disponuje více jak 4 shora specifikovanými zkušenostmi nad kvalifikační minimum, budou hodnoceny vždy tak, jako by účastník nabídl pouze tyto 4, nikoliv více.

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedené požadavky zadavatele na zkušenosti hlavního inženýra projektu lze prokázat prostřednictvím dvou či více referenčních zakázek (významných služeb), pokud tyto splňují shora uvedené požadavky zadavatele na jednotlivé zkušenosti.

Dodavatel uvede na pozici hlavní inženýr projektu pouze 1 osobu.

Reálná účast hlavního inženýra projektu na předkládané relevantní zakázce a relevantnost každé jednotlivé předkládané zakázky musí být účastníkem v nabídce jednoznačně prokázána a musí být zadavatelem ověřitelná. Součástí nabídky musí být ve vztahu ke každé jednotlivé předkládané relevantní zakázce uveden popis zakázky v minimální struktuře:

(i) Název zakázky

(ii) Objednatel zakázky

(iii) Popis předmětu zakázky

(iv) Doba realizace zakázky (od – do)

(v) Přesný popis zapojení hlavního inženýra projektu na předkládané zakázce. Zapojení hlavního inženýra projektu musí být jednoznačně deklarováno a musí být ověřitelné. Uznatelné budou výhradně ty zakázky, na kterých se hlavní inženýr projektu účastnil na shodné nebo obdobné pozici, kterou bude tato osoba zastávat při realizaci zadávané veřejné zakázky.

V rámci dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti hlavního inženýra projektu, které je číselně vyjádřitelné, bude bodové hodnocení nabídek provedeno následujícím způsobem. Každé nabídce budou přiděleny za 1 relevantní referenční zakázku (tj. zakázku, která splní veškeré podmínky zadavatele na takovou zakázku dle výše uvedeného vymezení) hlavního inženýra projektu 2,5 bodů. Zakázka hlavního inženýra projektu, která nebude splňovat veškeré požadavky na tuto zakázku dle výše uvedeného vymezení (tj. nebude označena za „relevantní zakázku“), bude hodnocena 0 body. Jiné bodové ohodnocení zakázek hlavního inženýra projektu nebude aplikováno (tj. předložené zakázky hlavního inženýra projektu budou ohodnoceny výhradně buď 2,5 body nebo O body).

Přidělené body za relevantní referenční zakázky hlavního inženýra projektu budou u každé nabídky sečteny.

Maximální počet bodů, který může být v rámci tohoto dílčího hodnoticího kritéria dosažen, činí 10 bodů.

# OSTATNÍ INFORMACE

  - Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL: https://zakazky.lanskroun.eu/,

Lhůta pro podání nabídek končí 9. 3. 2022 v 11:00 hod.

Nabídky podané po uplynutí lhůty, nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a bude se na ně hledět, jako by nebyly podány.

Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.

  - Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být ze strany dodavatelů zadavateli zaslána písemně, alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel preferuje, aby veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhala prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL: https://zakazky.lanskroun.eu/.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty uveřejní na profilu zadavatele, odešle nebo předá nejpozději ve lhůtě stanovené dle ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 211 ZZVZ musí veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky.

  - Adresa profilu zadavatele

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele na URL https://zakazky.lanskroun.eu/.

  - Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka v zadávacím řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se shora uvedená oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Zadavatel nebude poskytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatelé vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení (ustanovení § 40 odst. 4 ZZVZ tím není dotčeno).

  - Způsob ukončení zadávacího řízení

Zadávací řízení na veřejnou zakázku může být ukončeno:

- uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem dle § 124 odst. 1 ZZVZ,

- uzavřením smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem (§ 125 odst. 1 ZZVZ)

- zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s § 127 ZZVZ,

- pokud zadavatel neodešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele.

  - Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 ZZVZ v délce trvání 3 měsíců. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které nesmí zadavatel uzavřít smlouvu dle ustanovení § 246 ZZVZ.

  - Prohlídka místa plnění

Zadavatel nebude organizovat prohlídku „místa plnění“ – místo pro vybudování přírodního koupacího biotopu Lanškroun je veřejně přístupné.

  - Důvěrnost informací

Zadavatel i dodavatelé jsou povinni nakládat se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty v průběhu zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které jsou veřejně dostupné).

Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.

Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech označených takto: [doplní účastník]. Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustná.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby takové oprávnění bylo součástí nabídky účastníka zadávacího řízení.

Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu s podmínkami stanovenými touto zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu smlouvy účastníkem zadávacího řízení.

# PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Dokumentace

Příloha č. 2 – Krycí list

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení

Příloha č. 4 -   Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 – Text návrhu smlouvy

Příloha č. 6 – Seznam zakázek hlavního inženýra projektu

V Praze

_________________________________

Město Lanškroun

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

na základě plné moci

Petr Prášek, jednatel

# Příloha č. 1 – Dokumentace

- Podrobný popis předmětu plnění

- Studie „Přírodní koupací biotop Lanškroun“ zpracovaná společností BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov, IČO:26230283

(uveřejněno na profilu zadavatele)

# Příloha č. 2 – KRYCÍ LIST

„Projektová dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun“

| Zadavatel |  |
| --- | --- |
| Název | Město Lanškroun |
| Sídlo | nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město |
| IČO | 002 79 102 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Mgr. Radim Vetchý, starosta |
| Dodavatel |  |
| Název |  |
| Sídlo/místo podnikání |  |
| Adresa pro poštovní styk |  |
| Právní forma dodavatele / spisová značka v obchodním rejstříku |  |
| IČO / DIČ |  |
| Forma podniku dodavatele | Dodavatel uvede, zdali je malým, středním nebo velkým podnikem dle Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Telefon / Fax / E-mail |  |

Jakožto účastník prohlašuji, že níže uvedená celková nabídková cena za provedení veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun“ zahrnuje veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky, je stanovena po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v zadávací dokumentaci, resp. návrhu smlouvy. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

| Hodnotící kritérium | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Celková nabídková cena (v CZK) bez DPH | bude předmětem hodnocení |

| sazba DPH, která se vztahuje k nabídkové ceně v % |  |
| --- | --- |
| výše DPH (v CZK) |  |
| celková nabídková cena (v CZK) s DPH |  |

| Podpis nabídky |  |
| --- | --- |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce |  |
| Razítko, datum |  |

# Příloha č. 3 – vzor čestného prohlášení

Čestné prohlášení účastníka o splnění kvalifikačních předpokladů

Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]

jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun“ tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedenou základní způsobilost požadovanou zadavatelem, tj. že je dodavatelem, který:

Základní způsobilost

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

  - je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje výše uvedenou způsobilost tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat

    - tato právnická osoba,

    - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

    - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;

  - je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, splňuje výše uvedenou způsobilost tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat

    - tato právnická osoba,

    - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

    - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  - je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje výše uvedenou způsobilost tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost

- disponuje ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- disponuje dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušným živnostenským oprávněním, přičemž tímto dokladem je živnostenské oprávnění pro projektovou činnost ve výstavbě,

- disponuje dokladem o odborné způsobilosti dodavatele, nebo dokladem, že dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, a to v rozsahu

  - osvědčení o autorizaci inženýra pro obor pozemní stavby a

  - osvědčení o autorizaci inženýra pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

dle zákona č. 361/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

technická kvalifikace

- za poslední 7 let před zahájením řízení o veřejnou zakázku realizoval:

- min. 2 zakázky spočívající ve zpracování projektové dokumentace alespoň ve stupni pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti, a to pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH v každém jednotlivém případě

| REFERENCE Č. 1 |  |
| --- | --- |
| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| součástí referenční zakázky bylo zajištění inženýrské činnosti ve vztahu k PD pro stavební povolení | ANO/NE |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |

| REFERENCE Č. 2 |  |
| --- | --- |
| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| součástí referenční zakázky bylo zajištění inženýrské činnosti ve vztahu k PD pro stavební povolení | ANO/NE |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |

- min. 2 zakázky spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, a to pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH v každém jednotlivém případě

| REFERENCE Č. 1 |  |
| --- | --- |
| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |

| REFERENCE Č. 2 |  |
| --- | --- |
| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |

- disponuje realizačním týmem, ve kterém je minimálně 1 osoba, která bude v průběhu plnění veřejné zakázky zastávat pozici hlavního inženýra projektu, přičemž tato osoba splňuje níže uvedené požadavky:

- autorizace inženýra pro obor pozemní stavby a/nebo

autorizace inženýra pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

dle zákona č. 361/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění,

- praxe v oboru projektování pozemní stavby a/nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v délce alespoň 5 let (pro vyloučení pochybností zadavatel stanoví, že se jedná o délku praxe bez ohledu na autorizaci),

| Jméno a příjmení | ………………………………………….. |
| --- | --- |
| Členské číslo ČKAIT | ………………………………………….. |
| Délka praxe v oboru projektování pozemní stavby a/nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství | ………………………………………….. |

- zkušenost s realizací min. 1 zakázky na pozici hlavní inženýr projektu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace alespoň ve stupni pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti, a to pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH,

| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| --- | --- |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| součástí referenční zakázky bylo zajištění inženýrské činnosti ve vztahu k PD pro stavební povolení | ANO/NE |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| přesný popis zapojení člena realizačního týmu na zakázce | ………………………………………….. |

- zkušenost s realizací min. 1 zakázky na pozici hlavní inženýr projektu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody), přičemž předpokládaná hodnota stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH

| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| --- | --- |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| přesný popis zapojení člena realizačního týmu na zakázce | ………………………………………….. |

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V……………..dne……………….

podpis

___________________________________________________

Název účastníka, jméno a příjmení, funkce

# Příloha č. 4 – seznam PODdodavatelů

| Veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů |  |  | Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje |
| --- | --- | --- | --- |
| „Projektová dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun“ |  |  |  |
| 1. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  | Dodavatel uvede popis činností, které budou prováděny poddodavatelem a zároveň % vyjádření části zakázky, již bude poddodavatel realizovat |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |
|  | IČO: |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: |  |  |
|  | Spisová značka v obchodním rejstříku: |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |
|  | E-mail: |  |  |
| 2. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |  | Dodavatel uvede popis činností, které budou prováděny poddodavatelem a zároveň % vyjádření části zakázky, již bude poddodavatel realizovat |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: |  |  |
|  | IČO: |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: |  |  |
|  | Spisová značka v obchodním rejstříku: |  |  |
|  | Tel./fax: |  |  |
|  | E-mail: |  |  |

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V……………..dne……………….

podpis

___________________________________________________

Název účastníka, jméno a příjmení, funkce

# Příloha č. 5 – TEXT NÁVRHU SMLOUVY

samostatný dokument

# Příloha č. 6 – seznam zkušeností HLAVNÍHO INŽENÝRA PROJEKTU

Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů], zastoupená [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]

jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – Přírodní koupací biotop Lanškroun“ tímto čestně prohlašuje, že se níže uvedený člen realizačního týmu určeného k plnění veřejné zakázky podílel na realizaci níže uvedených významných služeb v uvedeném rozsahu:

Hlavní inženýr projektu

jméno a příjmení					…………………………………………..

| REFERENČNÍ ZAKÁZKA Č. 1 |  |
| --- | --- |
| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| součástí referenční zakázky bylo zajištění inženýrské činnosti ve vztahu k PD pro stavební povolení | ANO/NE |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| přesný popis zapojení člena realizačního týmu na zakázce | ………………………………………….. |

| REFERENČNÍ ZAKÁZKA Č. 2 |  |
| --- | --- |
| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| součástí referenční zakázky bylo zajištění inženýrské činnosti ve vztahu k PD pro stavební povolení | ANO/NE |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| přesný popis zapojení člena realizačního týmu na zakázce | ………………………………………….. |

| REFERENČNÍ ZAKÁZKA Č. 3 |  |
| --- | --- |
| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| součástí referenční zakázky bylo zajištění inženýrské činnosti ve vztahu k PD pro stavební povolení | ANO/NE |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| přesný popis zapojení člena realizačního týmu na zakázce | ………………………………………….. |

| REFERENČNÍ ZAKÁZKA Č. 4 |  |
| --- | --- |
| název referenční zakázky | ………………………………………….. |
| objednatel (vč. kontaktních údajů) | ………………………………………….. |
| popis referenční zakázky (vč. uvedení stupně PD) | ………………………………………….. |
| výše finančního plnění | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| součástí referenční zakázky bylo zajištění inženýrské činnosti ve vztahu k PD pro stavební povolení | ANO/NE |
| PD byla zpracována pro přírodní koupací biotop (veřejné koupaliště s přírodním čištěním vody) | ANO/NE |
| výše předpokládané hodnoty stavebních prací (dle zpracovaného kontrolního rozpočtu) | …………………………………………..,- Kč bez DPH |
| přesný popis zapojení člena realizačního týmu na zakázce | ………………………………………….. |

V……………..dne……………….

podpis

___________________________________________________

Název účastníka, jméno a příjmení, funkce

Zadavatel uzná také dříve udělenou autorizaci v oboru Vodohospodářské stavby, která je shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, neboť vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka jsou nadále platná.

Zadavatel uzná také dříve udělenou autorizaci v oboru Vodohospodářské stavby, která je shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, neboť vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka jsou nadále platná.

Zadavatel uzná také dříve udělenou autorizaci v oboru Vodohospodářské stavby, která je shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, neboť vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka jsou nadále platná.

Zadavatel uzná také dříve udělenou autorizaci v oboru Vodohospodářské stavby, která je shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, neboť vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka jsou nadále platná.

Zadavatel uzná také dříve udělenou autorizaci v oboru Vodohospodářské stavby, která je shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, neboť vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka jsou nadále platná.