Čj.: MULA /2026
Počet listů dokumentu: 4
Počet příloh: 
Počet  listů příloh: 

Spisový znak: 56.18
SMLOUVA  O  DÍLO            

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I.

Smluvní strany

ZHOTOVITEL DÍLA:

adresa:








IČO:  




DIČ: 



 

zastoupení:


telefon:


e-mail:

bankovní spojení: 



číslo účtu 
OBJEDNATEL DÍLA:
Město Lanškroun

adresa:
nám. J.M.Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01 

IČO: 
002 79 102

DIČ:
CZ669003828
zastoupení:
Mgr. Radim Vetchý, starosta města                   

kontaktní osoba dozoru:
Ing. Marie Heinrichová – vedoucí odboru investic a majetku    

telefon: 
465 385  238
bank.spojení: 
KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

Článek II.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve  smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

1) Obsahem smlouvy je úprava právních vztahů smluvních stran v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy zhotovitelem pro objednatele za sjednanou cenu. 

2) Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, tj. revitalizaci bytového domu čp. 66 v ul. Dobrovského v Lanškrouně, včetně provedení všech stavebních prací, služeb a dodávek s tím spojených. Práce budou prováděny dle projektové dokumentace pro provedení stavby „REVITALIZACE OBJEKTU BYTOVEHO DOMU DOBROVSKEHO 66, LANŠKROUN“ zpracované PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ Ing. Tomáše FRIŠE, Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, č. zakázky neuvedeno (dále jen „projekt“) a výkazů výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“). Místem plnění je objekt bytového domu čp. 66, ul. Dobrovského, Lanškroun – Žichlínské Předměstí, st. parcela č. 1527 v k. ú. Lanškroun. 

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas dle ujednání ve smlouvě.
Stručný popis prací a technické řešení: 

· nové zateplení celé fasády systémem ETICS s tepelným izolantem z šedého polystyrenu

· oprava soklu

· zateplení stropů

· nové ploché střechy nad III.NP

· výměna oken

· nový okapový chodník

· související a ostatní práce (zednické, klempířské, malířské apod.)

· bleskosvod
      Součástí předmětu plnění bude i pořízení fotodokumentace prací v průběhu jejich realizace.
4)   Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace. 
5) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  rozsahem a povahou díla, projektem zpracovaným Ing. Tomášem Frišem, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve sjednaném termínu nutné.
Článek III.

Termíny plnění
1) Dílo, které je předmětem plnění, bude prováděno od 01.06.2026 a dokončeno nejpozději do 30.09.2026. 

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště alespoň 3 pracovní dny před dohodnutým termínem zahájení prací na díle dle odst. 1 tohoto článku. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

3) Zhotovitel umožní oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu plnění díla.
Článek IV.
Předání a převzetí díla
1) Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. 

3) Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými  předpisy a normami, stavební deník, apod.) 
4) O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol.. 
5) Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů. 
6) Vykazuje-li dílo jakékoli vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. 
Článek V.
Cena za dílo
1) Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené s prováděním díla. 

Celková cena díla: Kč   
DPH ( dle platných předpisů v daném období ) Kč 
Celková cena včetně DPH: Kč  
2) Podrobnou kalkulaci ceny díla obsahuje Položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. 
3) Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na předmět plnění má zajištěny v plném rozsahu nabídkové ceny.

4) Objednatel a zhotovitel se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodli, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze postoupit novému věřiteli.
Článek VI.

Způsob úhrady a platební podmínky

1) Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně a podle vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a doložení fotografií, které budou fakturované práce dokladovat. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Tyto platby budou poskytnuty až do výše 90 % ceny díla. Zůstatek smluvní ceny, tj. 10 % ceny díla, tvoří pozastávku, která bude uvolněna do 14 dnů po odstranění případných vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla. Faktura musí být označena názvem projektu: Město Lanškroun - Zateplení BD Dobrovského 66 a registračním číslem: 7737000387, z něhož je předmět plnění financován. 
2) Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a MF ČR ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Daňový doklad bude obsahovat tyto náležitosti:
· označení dokladu a jeho číslo 

· číslo smlouvy a datum jejího uzavření

· název předmětu plnění 

· obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jeho IČO a DIČ

· předmět dodávky

· datum vystavení faktury a lhůta splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· označení banky včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena

· výši ceny
· soupis provedených prací
· razítko a podpis zhotovitele.
Pokud faktura nebude v souladu s platnými účetními standardy a nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti, má objednatel právo fakturu vrátit k doplnění či přepracování. Nová doba splatnost počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

4) Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
Článek VII.

Záruka, odpovědnost za vady
1) Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.

3) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců, pro dodávky strojů a/nebo technologických zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, záruku v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců, pro spotřební zboží/materiál poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce poskytované výrobcem příslušného spotřebního zboží/materiálu (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání. Zhotovitel poskytuje objednateli mimo jiné záruku za veškeré provedené práce, poskytnuté služby, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického postupu. 
4) Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
5) Během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit do 14 dnů, dovoluje-li to technologický postup, jakékoliv vady díla, vzniklé chybným provedením nebo použitím nevhodného materiálu nebo vzniklé z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá. Záruční doba se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. Nedovoluje-li technologický postup provést opravu do 14 dnů, bude termín opravy stanoven na základě dohody. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje se tedy zhotovitel odstranit vady nejpozději do 14 dnů od písemného oznámení vad objednatelem, ledaže se strany dohodnou jinak.
6) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu prostřednictvím třetí osoby s příslušnou odbornou kvalifikací na náklady zhotovitele a zhotovitel je v takovém případě povinen cenu odstranění vady objednateli zaplatit. 
7) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
8) Zhotovitel není vázán zárukou v případě poškození díla třetí osobou či živelnou pohromou.
Článek VIII.

Kvalitativní podmínky a podmínky provedení díla

1) Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu plnění.
2) Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
3) Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Bude-li objednatel trvat na provedení díla i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského zákoníku.
4)  O průběhu díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do něhož bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Deník bude uložen u zhotovitele a povinnost vést deník končí předáním díla bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami  a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Stavební deník musí být v průběhu díla trvale přístupný, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené.
6) Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v článku II. smlouvy přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla.
7) Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla, co do rozsahu a funkčnosti, je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek k této smlouvě. 
8) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje, že tyto škody a náklady, uhradí.
9) Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla a dílo provede na své náklady a nebezpečí. 

10) Zhotovitel je povinen v místě plnění zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla je zhotovitel povinen zajistit v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
11) Ze strany zhotovitele se za porušení smlouvy podstatným způsobem považuje provádění díla s vadami, tedy když musí objednatel opakovaně upozorňovat na vady díla. Taková situace zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

12) Zhotovitel je povinen provádět všechny práce v souladu s vydanými závaznými stanovisky, předpisy zejména v oblasti BOZP a zadávacích podmínek soutěže. 
13) Část nákladů na dílo bude hrazena ze Státního fondu životního prostředí ČR z podpory z programu Nová zelená úsporám evidované pod registračním číslem: 7737000387 a názvem projektu: Město Lanškroun - Zateplení BD Dobrovského 66. V případě, že by vinou zhotovitele přišel objednatel o tuto podporu nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli takto vzniklou škodu, resp. uhradit mu tyto náklady v plné výši včetně sankcí s tím spojených.

14) V případě, že nedodržením právních předpisů způsobí zhotovitel objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu a náklady s tím spojené uhradit.
15) Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

16) Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dokumentovat postup prací na díle prostřednictvím fotodokumentace, kterou se zavazuje zhotovovat v průběhu realizace díla. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

Článek IX.

Smluvní pokuty

1) Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy, v případě, že zhotovitel dílo nedokončí a nepředá ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelem stanoveném termínu, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. 
2) Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 700,-- za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny.

3) Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den opoždění úhrady dílčí nebo konečné faktury.

4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
5) Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne jejího uplatnění smluvní stranou.
6) V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.
Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1) Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. 

2) Odstoupení od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel dílo řádně a kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů.

3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů dle bodu 1. a 2. tohoto článku budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4) V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

5) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce, záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Článek XI.

Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě obou stran a to písemnými dodatky podepsanými zhotovitelem a objednatelem. 
2) Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

3) Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
4) Smluvní partner bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny. 

5) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 dne 03.05.2023.
6) Smluvní partner se zavazuje při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).

7) Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

8) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou.  Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha: 1. Projektová dokumentace s výkazy výměr (zpracovaná projekční kanceláří Ing.    Tomáše Friše ) – doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo (volná příloha) 

   2. Položkový rozpočet 
V Lanškrouně, dne …..………...…………            
V Lanškrouně dne      

.....................................................                           
      ...............................................

objednatel 
       




      zhotovitel


Město Lanškroun

 


      

Mgr. Radim Vetchý
                  

                 
starosta 





     

6

