Čj.:

Počet listů dokumentu : 7

Počet listů příloh:

Spisový znak: 56.18

SMLOUVA	O	DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Článek I.

## Smluvní strany

OBJEDNATEL DÍLA:	Město Lanškroun

adresa:	nám. J. M. Marků 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01,Lanškroun

IČO:	00279102

DIČ:	CZ699003828

zastoupení:	Mgr. Radim Vetchý, starosta města

kontaktní osoba:	Jaromír Vídeňský, referent odboru investic a majetku telefon:	465 385 234

bank.spojení:	Komerční banka, a.s.: 19-2725611/0100

ZHOTOVITEL DÍLA:

adresa:

IČO:

DIČ:

zastoupení:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

# Článek II.

## Předmět smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje ve  smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

- Obsahem smlouvy je úprava právních vztahů smluvních stran v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy zhotovitelem pro objednatele za sjednanou cenu.

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, tj. sanaci prostoru kotelny na ZŠ Smetanova č.p. 460, Lanškroun, včetně provedení všech stavebních prací, služeb a dodávek s tím spojených. Práce budou prováděny dle Projektové dokumentace – „Návrh sanačních opatření na Základní škole B. Smetany 460, Lanškroun – prostor kotelny“, kterou vypracovala společnost IZOLACE a SANACE ZDIVA – PRINS, s.r.o., ze dne 11.04.2025. Práce budou prováděny v rozsahu uvedeném v článku II. bod 5 této smlouvy a za cenu podle Cenové nabídky zhotovitele – rozpočtu a Harmonogramu prováděných prací, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy.

- Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací objednatele a s požadavky objednatele dle této smlouvy. Dále bude dílo prováděno dle harmonogramu prací zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem před podpisem této smlouvy o dílo.

- Místem plnění je prostor kotelny v ZŠ B. Smetany 460, 563 01 Lanškroun.

- Předmětem plnění této smlouvy je dílo, tj. kvalitní REALIZACE akce „ ZŠ B. Smetany, Lanškroun – prostor kotelny - ODVLHČENÍ “ podle projektové dokumentace uvedené v čl.II, odst.2) této smlouvy. Návrh obsahuje systém odvlhčení prostor kotelny v objektu                                        ZŠ B. Smetany, Lanškroun včetně odstranění příčin, tak i následků.

Technické podmínky stavebních prací jsou stanoveny zadávací dokumentací a projektovou dokumentací dle čl. II, odst.2) této smlouvy, harmonogramem prací a podrobným položkovým rozpočtem předloženým zhotovitelem.

- Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, projektovou dokumentací zpracovanou za tímto účelem společností IZOLACE a SANACE ZDIVA – PRINS, s.r.o.  ze dne 11.04.2025, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve sjednaném termínu nutné.

# Článek III.

## Termíny plnění

- Zahájení prací na díle bude možné od 22.06.2026. Objednatel předá zhotoviteli staveniště alespoň 3 pracovní dny před dohodnutým termínem zahájení prací na díle dle tohoto odstavce.

- Dílo, které je předmětem plnění, bude provedeno, tj. dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15.09.2026. Protože se jedná o školní zařízení a je předpoklad zahájení topné sezóny po 15.09.2026, je tento termín dokončení a předání díla objednateli konečný a nejzazší možný.

- Zhotovitel umožní oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu plnění díla.

- Zhotovitel se zavazuje být přítomen na všech kontrolních dnech, jejichž termíny budou objednatelem dopředu dohodnuty či stanoveny.

# Článek IV.

## Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, ve kterém bude ukončené dílo připraveno k předání.

- Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace, revize, zkoušky, materiálové listy, certifikáty a další. Součástí předání díla je také fotodokumentace prováděných prací po celou dobu provádění díla.

- O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol.

- Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů.

- Vykazuje-li dílo jakékoli vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel.

# Článek V.

## Cena za dílo

## Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené s prováděním díla.

Cena díla bez DPH               ,- Kč

DPH (21%)                                ,- Kč

Cena včetně DPH                     ,- Kč

(slovy:                                       korun českých).

- Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na předmět plnění má zajištěny v plném rozsahu nabídkové ceny.

- Objednatel a zhotovitel se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku, dohodli, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze postoupit novému věřiteli.

# Článek VI.

## Způsob úhrady a platební podmínky

## Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání díla na základě konečného předávacího protokolu podepsaného oběma stranami. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Má-li dílo vady, není objednatel povinen platit část ceny za dílo ve výši 10% ceny díla. Zůstatek, tj. 10% smluvní ceny díla, tvoří pozastávku, která bude uvolněna do 14-ti dnů po odstranění případných vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla.

- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Daňový doklad bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení dokladu a jeho číslo

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření

- název předmětu plnění

- název a sídlo zhotovitele a objednatele, jeho IČO a DIČ

- předmět dodávky včetně rozpisu provedených prací

- datum vystavení faktury a lhůta splatnosti

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- označení banky včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena

- výši ceny

- razítko a podpis zhotovitele.

Pokud faktura nebude v souladu s platnými účetními standardy a nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti, má objednatel právo fakturu vrátit k doplnění či přepracování. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňující podmínky této smlouvy.

- Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

# Článek VII.

# Záruka, odpovědnost za vady

# Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.

# Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na provedené práce v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání. Zhotovitel poskytuje objednateli mimo jiné záruku za veškeré provedené práce, poskytnuté služby, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického postupu.

# Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

# Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.

# Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

## Během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit do 14 dnů, dovoluje-li to technologický postup, jakékoliv vady díla, vzniklé chybným provedením nebo použitím nevhodného materiálu nebo vzniklé z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá. Záruční doba se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. Nedovoluje-li technologický postup provést opravu do 14 dnů, bude termín opravy stanoven na základě dohody.

## Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou s příslušnou kvalifikací, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

## O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

- Zhotovitel není vázán zárukou v případě poškození díla třetí osobou či živelnou pohromou.

# Článek VIII.

## Kvalitativní podmínky a podmínky provedení díla

- Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu plnění.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Bude-li objednatel trvat na provedení díla i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského zákoníku.

- O průběhu díla vede zhotovitel stavební deník, do něhož bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Deník bude uložen u zhotovitele a povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky po odevzdání díla. Stavební deník musí být v průběhu díla trvale přístupný objednateli.

- Objednatel zajistí oprávněnou osobu, které bude umožněno vykonávat dozor při provádění díla a v jeho průběhu sledovat zejména to, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

- Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo jestliže zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v článku II. smlouvy a zadávacích podmínkách výzvy k podání nabídky, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí         z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla, co do rozsahu a funkčnosti, je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek k této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje, že tyto škody a náklady, které eventuelně vzniknou vadným plněním zjištěným v průběhu prací, uhradí.

- Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla a dílo provede na své náklady a nebezpečí. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného díla. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobné okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito.

- Zhotovitel je povinen v místě plnění zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla je zhotovitel povinen zajistit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- Ze strany zhotovitele se za porušení smlouvy podstatným způsobem považuje provádění díla s vadami, tedy když musí objednatel opakovaně upozorňovat na vady díla. Taková situace zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

- V případě, že nedodržením postupů dle návrhu a právních předpisů způsobí zhotovitel objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu a náklady s tím spojené uhradit.

- Zhotovitel je povinen provádět všechny práce v souladu s požadavky předmětu díla, předpisy zejména v oblasti BOZP a zadávacích podmínek soutěže.

- Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dokumentovat postup prací na díle prostřednictvím fotodokumentace, kterou se zavazuje zhotovovat v průběhu realizace díla. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

# Článek IX.

## Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení a předáním díla dle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,3% Kč z celkové ceny díla bez DPH  za každý, byť jen započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny.

- Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den opoždění úhrady faktury.

- Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 20 dnů ode dne jejího uplatnění smluvní stranou.

- V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

# Článek X.

## Odstoupení od smlouvy

- Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel dílo řádně a kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů dle bodu 1. a 2. tohoto článku budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody,   smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce,  záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze  mají trvat i po ukončení smlouvy.

# Článek XI.

## Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě obou stran a to písemnými dodatky podepsanými zhotovitelem a objednatelem.

- Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

- Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Smluvní partner bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny.

- Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 35/RM/2026  ze dne  21.01.2026.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:  	    1. Cenová nabídka zhotovitele

2. Harmonogram prováděných prací

V Lanškrouně, dne …..…	   V ……………., dne ..………

………………………..					………………………………..

OBJEDNATEL					          ZHOTOVITEL

Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý