Čj.: MULA /2026
Počet listů dokumentu: 7
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 

Spisový znak: 56.18
SMLOUVA  O  DÍLO            

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Článek I.

Smluvní strany

ZHOTOVITEL DÍLA:


sídlo:





IČO:  





DIČ: 





zastoupení:


telefon:




e-mail:





bankovní spojení: 


OBJEDNATEL DÍLA:
Město Lanškroun

adresa:
nám. J.M.Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01 

IČO: 
002 79 102

DIČ:
CZ699003828
zastoupení:
Mgr. Radim Vetchý, starosta města                   

kontaktní osoba dozoru:
Ing. Marie Heinrichová 

telefon: 
465 385 238
bank.spojení: 
KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

Článek II.

Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku  a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

1) Obsahem smlouvy je úprava právních vztahů smluvních stran v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy zhotovitelem pro objednatele za sjednanou cenu. 

2) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, tj. obnovu čelní fasády (oprava a nátěr fasády, oprava a nátěr oken) domu čp. 8 na nám. J. M. Marků v Lanškrouně, včetně provedení všech stavebních prací, služeb a dodávek s tím spojených. Práce budou prováděny v rozsahu uvedeném v článku II. bod 4 této smlouvy a za cenu podle cenové nabídky – položkového rozpočtu a krycího listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
3) Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat v souladu s vydaným rozhodnutím Městského úřadu Lanškroun, odboru investic a majetku dále s požadavky objednatele dle této smlouvy. 
4) Místem plnění je budova čp. 8 na nám. J. M. Marků, Lanškroun – Vnitřní Město, st. parcela č. 58 v k. ú. Lanškroun. 

5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo  takto: 
a) Výsledkem práce bude kvalitně provedená oprava omítky soklové části fasády v průchodu budovy čp. 8, včetně všech prací s tím souvisejících.

b) Popis prací a technické řešení: 

· Lokální otlučení a oprava vápenných štukových omítek. Očištění omítek kartáčováním a biocidním přípravkem, Penetrační a dvojnásobný krycí nátěr fasády.

· Odmaštění, odstranění nátěru, tmelení a provedení nátěru klempířských konstrukcí.

· Odstranění nátěru, lokální tmelení a provedení nátěru vstupních a zadních vrat.
· Oprava a nátěr vnějších rámů, parapetů a okenních křídel. 

Cena zahrnuje provedení referenčních vzorků na fasádě i oknech, dopravu, zařízení staveniště, lešení, ochranu prvků a konstrukcí, odvoz suti včetně poplatku za uložení na skládce.  
6) Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace. 
7) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve sjednaném termínu nutné.

Článek III.

Termíny plnění

1) Provádění díla, které je předmětem této smlouvy, bude zahájeno 01.05.2026 a dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31.07.2026. 

2) Zhotovitel umožní oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu plnění díla.
Článek IV.

Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

2) Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků.
3) O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol.
Článek V.

Cena za dílo

1) Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. a dle podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximálně přípustná, která kryje všechny náklady spojené s prováděním díla. 

Cena díla bez DPH  ,- Kč
DPH  21 % (dle platných předpisů v daném období)  Kč
Cena včetně DPH  Kč
Podrobnou kalkulaci ceny díla obsahuje položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.
2) Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na předmět plnění má zajištěny v plném rozsahu nabídkové ceny.
3) Objednatel a zhotovitel se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku, dohodli, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze postoupit novému věřiteli.
Článek VI.

Způsob úhrady a platební podmínky
1) Cena díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem  na základě faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem po dokončení a předání díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Má-li předané dílo vady, není objednatel povinen platit část ceny za dílo odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 21 dnů ode dne jejího doručení. 

2) Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Daňový doklad bude obsahovat tyto náležitosti:
· označení dokladu a jeho číslo 

· číslo smlouvy a datum jejího uzavření

· název předmětu plnění 

· obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jeho IČO a DIČ

· předmět dodávky

· datum vystavení faktury a lhůta splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· označení banky včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena

· výši ceny

· razítko a podpis zhotovitele.
Pokud faktura nebude v souladu s platnými účetními standardy a nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti, má objednatel právo fakturu vrátit k doplnění či přepracování.
4)  Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Záruka, odpovědnost za vady
1) Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době.

3) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce v délce 60 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání. Zhotovitel poskytuje objednateli mimo jiné záruku za veškeré provedené práce, poskytnuté služby, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického postupu.

4) Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

5) Během záruční doby je zhotovitel povinen opravit do 14-ti dnů od písemného oznámení vady objednatelem, dovoluje-li to technologický postup, jakékoliv vadné části díla, vzniklé chybným provedením nebo použitím nevhodného materiálu nebo vzniklé z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá. Záruční doba se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. Nedovoluje-li technologický postup provést opravu do 14 dnů, bude termín opravy stanoven na základě dohody.

6) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu prostřednictvím třetí osoby s příslušnou odbornou kvalifikací na náklady zhotovitele a zhotovitel je v takovém případě povinen cenu odstranění vady objednateli zaplatit. 
7) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
8) Zhotovitel není vázán zárukou v případě poškození díla třetí osobou či živelnou pohromou.
Článek VIII.

Kvalitativní podmínky a podmínky provedení díla
1) Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu plnění.

2) Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Bude-li objednatel trvat na provedení díla i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského zákoníku.
3) Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v článku II. smlouvy přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla.
4) Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla, co do rozsahu a funkčnosti, je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek k této smlouvě. 
5) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje, že tyto škody a náklady, které eventuálně vzniknou vadným plněním zjištěným v průběhu prací, uhradí.
6) Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla a dílo provede na své náklady a nebezpečí. 

7) Zhotovitel je povinen v místě plnění zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla je zhotovitel povinen zajistit v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
8) Ze strany zhotovitele se za porušení smlouvy podstatným způsobem považuje provádění díla s vadami, tedy když musí objednatel opakovaně upozorňovat na vady díla. Taková situace zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
9) Zhotovitel je povinen provádět všechny práce v souladu s vydanými závaznými stanovisky, předpisy zejména v oblasti BOZP a zadávacích podmínek soutěže. 
Článek IX.

Smluvní pokuty

1) Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. 
2) Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 700,-- za každou vadu a za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny.

3) Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den opoždění úhrady dílčí nebo konečné faktury.
4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

5) Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne jejího uplatnění smluvní stranou.
6) V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.
Článek X.

Odstoupení od smlouvy

1) Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. 

2) Odstoupení od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel dílo řádně a kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů.

3) Odstoupení smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů dle bodu 1. a 2. tohoto článku budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4) V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

5) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce, záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě obou stran a to písemnými dodatky podepsanými zhotovitelem a objednatelem. 
2) Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

3) Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
4) Smluvní partner bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny. 

5) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 35/RM/2026 dne 21.01.2026.
6) Smluvní partner se zavazuje při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).
7) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
Přílohy:
1. Cenová nabídka
V Lanškrouně dne …..………...…………            
V Praze dne ……..…..………….    
.......................................................                           
      ...............................................

objednatel 
       




      Ing. Josef Dvořák


Město Lanškroun

 


      jednatel
Mgr. Radim Vetchý
                  

                  
starosta 



   




6

